商业计划书

熊崽电竞

《和平精英》C2C 游戏陪玩交易平台

从单游戏交易闭环出发，建立可信、可治理、可结算的陪玩服务市场

| 文档版本 | V1.0｜融资与经营讨论稿 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026 年 8 月 21 日 |
| 主体公司 | 待补充 |
| 保密级别 | 内部/定向交流 |

说明：本文依据当前产品 PRD、代码结构和内部验收材料编制；市场与监管信息截至 2026 年 8 月。财务数据均为可调假设，不代表已实现业绩。

# 执行摘要

一句话定位 熊崽电竞聚焦《和平精英》，让买家在统一交易保障下完成发现、咨询、支付、履约、评价与售后，让个人陪玩把能力沉淀为可复购的服务资产。

陪玩需求长期存在，但交易常分散于社群、私聊和泛娱乐平台：买家难判断服务质量，陪玩难稳定获客，争议处理与资金结算缺少统一规则。熊崽电竞以“陪玩主页—服务规格—预约订单—平台支付—履约评价—售后治理”为最小闭环，把非标准的信任交易转化为可审核、可追踪、可结算的标准化服务交易。

| 投资/立项要点 | 核心判断 |
| --- | --- |
| 清晰切口 | MVP 只做《和平精英》，用单游戏密度验证供需与复购，不在早期稀释运营资源。 |
| 商业模式 | 以订单佣金为主；工具增值、认证与流量产品在交易密度形成后再上线。 |
| 产品基础 | 移动端、统一 API、管理后台、订单支付、售后、财务、聊天客服与风控数据结构已具备。 |
| 核心壁垒 | 供给审核 + 交易快照 + 状态机 + 双录账/对账 + 售后证据链 + 信用沉淀。 |
| 18 个月目标 | 完成生产化上线，验证城市/圈层密度、复购和单位经济，形成可复制的供给运营手册。 |
| 建议融资 | 人民币 1,200 万元，用于 18–24 个月生产化、供给运营、增长验证和合规风控。 |

建议融资额为本计划书模型参数；应结合实际团队成本、估值和已投入资金调整。

## 核心目标（基准情景）

| 指标 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 GMV | 531 万 | 2,697 万 | 9,801 万 |
| 平台净收入 | 114 万 | 565 万 | 2,004 万 |
| 平均月付费买家 | 6,000 | 25,000 | 75,000 |
| 年度 EBITDA | -650 万 | -560 万 | +124 万 |

内部测算；口径、公式和敏感性见“财务计划”。

# 1. 市场机会与用户痛点

## 1.1 市场信号：大用户盘中的服务交易机会

中国音像与数字出版协会发布的《2025 年中国游戏产业报告》显示，2025 年国内游戏市场实际销售收入为 3,507.89 亿元，用户规模为 6.83 亿，两项指标均创历史新高。该数据证明玩家基盘和付费习惯持续存在，但不能直接等同于游戏陪玩市场规模；熊崽电竞因此采用自下而上的订单模型，而不是用游戏总收入机械推导 TAM。

外部来源：中国音像与数字出版协会，《2025 年中国游戏产业报告》正式发布，2025-12-19。

市场口径原则 先验证“一个游戏 × 一组高密度圈层 × 一套可复购服务”的交易效率，再决定是否扩品类或扩游戏。

## 1.2 三方痛点

| 角色 | 当前痛点 | 熊崽电竞的解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 买家 | 质量难判断、价格与服务边界模糊、私下付款风险高、售后无凭据。 | 实名/审核、结构化服务规格、平台订单、站内沟通、评价与投诉证据链。 |
| 陪玩 | 获客依赖群聊与中间人、个人能力难沉淀、排期冲突、收入与提现不透明。 | 公开主页、多个服务与 SKU、可用时段、订单状态、收益账本和提现记录。 |
| 平台 | 内容与交易混杂、资金和状态难对齐、争议处理成本高、违规供给难追责。 | 审核版本、交易快照、幂等状态机、双录账、审计日志、客服与风控事件。 |

## 1.3 为什么现在

- 玩家市场仍具规模与付费基础；线上娱乐服务从“内容消费”向“关系与服务消费”延伸。

- 监管对实名、未成年人保护、个人信息、算法透明和 APP 备案提出更明确要求，合规能力正从成本变成准入门槛。

- 支付、对象存储、推送和云基础设施日趋标准化，小团队可以把资源集中在交易规则、运营密度和用户信任上。

- 当前产品已具备核心交易与财务架构，项目重点可从“能否开发”转向“能否生产化并跑通单位经济”。

## 1.4 目标市场与切入边界

| 层级 | 定义 | 本计划口径 |
| --- | --- | --- |
| TAM 背景 | 国内游戏用户与整体付费市场 | 用于说明用户基盘，不作为陪玩收入预测。 |
| SAM | 成年《和平精英》玩家中存在组队、上分、娱乐陪伴或教学需求的人群 | 在试点城市/高校/战队社群中通过真实注册、咨询和付费率逐步测量。 |
| SOM | 首批高密度圈层内可获得并可稳定履约的买家与陪玩 | 以平均月付费买家、每买家订单数、客单价的底层公式管理。 |

# 2. 产品方案与价值闭环

## 2.1 产品形态

熊崽电竞由买家 App、同账号陪玩中心、管理员 Web 后台和统一服务端组成。普通用户默认拥有买家能力；实名认证并通过审核后，同一账号获得陪玩经营权限。管理员使用独立账号体系与 MFA，不与普通用户权限混用。

| 端 | 主要能力 | 商业作用 |
| --- | --- | --- |
| 买家 App | 发现/搜索、主页与评价、收藏、咨询、预约、下单支付、履约确认、退款投诉。 | 降低决策成本，建立交易保障与复购路径。 |
| 陪玩中心 | 入驻审核、主页经营、服务/SKU、可用时段、接单履约、收益与提现。 | 把个人能力产品化，提升供给稳定性。 |
| 管理后台 | 供给/商品审核、客服、售后、财务对账、风险与平台配置。 | 控制履约、内容和资金风险，形成规模化治理。 |
| 统一服务端 | 身份、订单状态机、支付回调、账本、消息、通知、文件与审计。 | 建立唯一事实源，减少跨端金额与状态差异。 |

## 2.2 核心交易旅程

- 用户手机号登录并完成基础资料；陪玩先实名认证，再提交入驻审核。

- 陪玩创建公开主页，发布带图片、服务说明、可用时间和自定义价格的服务。

- 买家从首页/搜索进入陪玩主页，查看声音名片、服务、销量和评价，必要时先咨询。

- 买家选规格与时间，服务端重新计价并创建预约与订单；支付结果只以服务端为准。

- 陪玩接单、开始、完成；买家确认或系统按规则自动确认，平台生成收益与佣金。

- 异常订单进入退款、投诉和客服流程；全过程保留快照、日志、消息和证据。

## 2.3 MVP 的刻意取舍

聚焦 第一阶段只验证《和平精英》C2C 陪玩完整闭环，不做社区、直播、语音房、礼物打赏、会员积分、多游戏、AI 推荐或复杂预约。

这一取舍减少了内容社区与交易平台两种完全不同的冷启动问题，也把审核、支付、履约和售后放在首位。后续扩游戏必须满足：现有游戏供需密度稳定、复购成立、治理成本可控、运营手册可复制。

## 2.4 产品护城河如何形成

| 阶段 | 沉淀资产 | 增强机制 |
| --- | --- | --- |
| 早期 | 真实供给资料、审核记录、服务规格、履约数据 | 人工精选与供需匹配提升成交率。 |
| 成长期 | 评价、复购、响应与取消率、售后与风险标签 | 优质供给获得更多自然流量，买家决策更快。 |
| 规模期 | 城市/时段/玩法的订单密度、单位经济与治理规则 | 排期和匹配效率提升，复制成本下降。 |

# 3. 商业模式与单位经济

## 3.1 收入结构

| 收入项 | 上线顺序 | 建议机制 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单佣金 | MVP | 按已完成订单 GMV 收取 15%–20%，基准模型取 18%。 | 只对真实完成交易计费；费率可按质量与规模分层。 |
| 经营工具 | 交易密度形成后 | 排期、数据看板、自动回复、主页增强等订阅。 | 不以付费替代审核，不承诺成交。 |
| 流量产品 | 增长期 | 明确标识的站内推荐位或活动资源包。 | 规则透明，禁止竞价掩盖质量信号。 |
| 认证/培训 | 可选 | 技能/服务规范认证、课程与考试。 | 认证不等同官方游戏背书。 |

早期不建议依赖广告、礼物或虚拟币。订单佣金与平台提供的交易保障直接相关，最容易让买家、陪玩与平台目标一致；增值收入只在主交易闭环健康后启用。

## 3.2 基准订单贡献模型

| 项目 | 单笔假设 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平均客单价 | 59.00 元 | 由一局/小时服务、段位需求和时段结构共同决定。 |
| 平台佣金（18%） | 10.62 元 | 基准费率；实际需结合供给激励与税务口径。 |
| 支付/云/短信等变量成本 | -1.05 元 | 随渠道、消息量和存储量变化。 |
| 退款损耗与风控准备 | -0.45 元 | 为模型准备金，不等同实际坏账率。 |
| 单笔贡献毛利 | 约 9.12 元 | 用于覆盖获客、运营与固定成本。 |

内部测算，不含税务差异、渠道补贴和未来增值收入。

## 3.3 获客与 LTV 纪律

- 试点期目标：买家 12 个月内完成 6 单，对应贡献 LTV 约 55 元；混合 CAC 必须控制在 35 元以内。

- 成熟期目标：12 个月 9 单、贡献 LTV 约 82 元；混合 CAC 目标不高于 30 元，LTV/CAC 接近 2.7。

- CAC 只统计新增首付用户，包含达人、活动、渠道佣金、优惠和对应人力；不得用注册用户稀释口径。

- 任何付费增长渠道必须按首单转化、30/90 日复购、售后率和贡献毛利回收期做 cohort 复盘。

## 3.4 供给激励

供给侧不靠长期现金补贴堆数量，而以审核通过率、接单速度、完成率、复购和低售后率驱动阶梯权益。早期可采用“首批优质陪玩低佣/流量扶持 + 严格服务承诺”的组合，避免形成低质量供给套利。

# 4. 竞争格局与差异化

竞争并不只来自同类陪玩平台，还包括社群私单、泛社交/语音娱乐平台和游戏社区。熊崽电竞不以“功能最多”竞争，而以单游戏的交易密度、可理解的服务规格和可执行的售后规则竞争。

| 替代方案 | 优势 | 主要短板 | 熊崽电竞策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社群/私单 | 熟人感强、价格灵活 | 无统一履约、资金和争议保障 | 用站内咨询与平台担保降低迁移阻力。 |
| 泛陪玩平台 | 品类与供给规模大 | 单游戏运营深度与体验差异化有限 | 集中做《和平精英》场景、规格和供给标准。 |
| 语音/直播平台 | 互动强、内容流量大 | 交易与履约边界弱，娱乐消费属性更强 | 坚持服务交易，不做礼物和虚拟币。 |
| 游戏社区/组队工具 | 用户意图接近游戏 | 商业服务、支付和售后能力弱 | 以可交易服务和长期信用沉淀补位。 |

差异化结论 “单游戏专注”不是永远只做一个游戏，而是先让供给密度、履约标准、评价与单位经济在一个场景里成立，再复制。

# 5. 市场进入与增长策略

## 5.1 冷启动：先供给、后交易密度、再规模化获客

| 阶段 | 周期 | 核心动作 | 阶段门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭试点 | 0–3 个月 | 招募 100–200 名可审核陪玩；邀请制买家；跑通支付、履约、售后和提现演练。 | 核心链路成功率 ≥98%；有效供给覆盖目标时段。 |
| 城市/圈层试点 | 4–6 个月 | 高校、战队/俱乐部、内容达人合作；小规模转介绍；聚焦 2–3 个高频服务标签。 | 首单转化、30 日复购和贡献毛利达到内部阈值。 |
| 区域复制 | 7–12 个月 | 复制供给招募 SOP；扩大内容与联盟渠道；建立城市运营看板。 | 单城供需密度稳定，售后率不随规模恶化。 |
| 规模增长 | 13–18 个月 | 扩大自然流量、搜索与达人矩阵；尝试第二游戏前先做立项门。 | CAC 回收期、复购和供给留存达到预算要求。 |

## 5.2 供给获取

- 种子供给：从稳定开播/接单的个人陪玩、小型工作室、校园电竞社群与战队周边招募。

- 审核标准：成年人、实名一致、游戏能力材料、声音/形象内容合规、服务承诺和可用时段。

- 上架辅导：帮助陪玩把“我会玩”拆成可购买的规格、时长、目标和边界，降低首单沟通成本。

- 留存机制：透明账单、准时打款、纠纷规则、数据反馈与优质供给曝光，避免只用补贴留人。

## 5.3 需求获取

| 渠道 | 内容/机制 | 首要衡量 |
| --- | --- | --- |
| 短视频/直播达人 | 真实组队片段、服务边界、陪玩故事、玩法教学；用专属码归因。 | 首付 CAC、30 日复购、售后率 |
| 社群与校园 | 战队赛、开黑日、邀请制体验；以场景成交代替泛曝光。 | 活动付费率、群体复购 |
| 买家转介绍 | 完成订单后双向奖励，奖励与第二单绑定。 | 推荐 K 因子、奖励成本 |
| 供给自传播 | 陪玩主页卡片、服务链接、评价海报；禁止导向私下交易。 | 分享→咨询→付费漏斗 |
| 站内自然增长 | 收藏、复购入口、订单后再约、按真实质量排序。 | 自然订单占比、复购贡献 |

## 5.4 增长看板

| 漏斗 | 核心指标 | 红线/解释 |
| --- | --- | --- |
| 供给 | 申请→审核通过率、可售服务数、有效在线时段、陪玩 30/90 日留存 | 数量增长不能以降低审核标准为代价。 |
| 发现 | 主页到达率、服务详情率、咨询率、收藏率 | 需按来源和新老用户拆分。 |
| 交易 | 预览→下单→支付→接单→完成率、客单价 | 每一状态都以服务端事实为准。 |
| 质量 | 取消、拒单、超时、退款、投诉、客服首响、评分 | 规模增长时必须同步监测绝对量和比率。 |
| 经济 | 佣金收入、贡献毛利、CAC、回收期、LTV/CAC | 不以 GMV 单一指标替代健康度。 |

# 6. 运营、信任与平台治理

## 6.1 信任机制

| 环节 | 控制机制 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 入驻 | 实名、材料、版本化审核、管理员 MFA/RBAC/审计 | 确保人、账号与经营资格可追溯。 |
| 上架 | 服务与图片审核、价格/规格上限、历史版本保留 | 避免模糊承诺和违规内容。 |
| 交易 | 服务端计价、订单快照、预约冲突约束、支付回调幂等 | 金额与状态一致。 |
| 履约 | 站内消息、接单/开始/完成节点、超时任务 | 把争议从口述变成可核验事件。 |
| 售后 | 退款/投诉状态机、证据文件、客服工单、管理员操作日志 | 统一处理标准并沉淀风险信号。 |
| 结算 | 双录账、收入状态、负债抵扣、提现与对账 | 订单、平台佣金和陪玩收益可核对。 |

## 6.2 未成年人、内容与数据保护

- 陪玩供给仅向成年人开放；买家侧应完成年龄识别与未成年人模式/限制设计，禁止诱导沉迷和过度消费。

- 用户手机号、实名信息和设备凭证分级处理；敏感字段加密/哈希/脱敏，最小权限访问并保留审计。

- 如使用个性化排序，应提供关闭个性化推荐或不针对个人特征的选项，并维护可解释的排序规则。

- APP 在境内提供互联网信息服务前应完成备案；隐私政策、第三方 SDK 清单、注销/导出与投诉渠道必须可用。

- 对“陪玩”可能衍生的色情擦边、私下交易、账号租售/代练、防沉迷绕过等风险建立词库、人工审核和处罚规则。

监管依据：未成年人网络保护条例；互联网信息服务算法推荐管理规定；网络数据安全管理条例；工信部 APP 备案通知。具体落地需由执业律师与合规负责人复核。

## 6.3 客服与争议处理 SLA（建议）

| 等级 | 示例 | 首次响应 | 目标处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 人身安全、色情/诈骗、账户资金异常 | 15 分钟 | 立即限制风险对象，2 小时内升级负责人 |
| P1 | 支付重复、服务未履约、重大投诉 | 30 分钟 | 24 小时内形成明确处理路径 |
| P2 | 一般退款、服务质量、内容举报 | 2 小时 | 48 小时内处理或告知补证 |
| P3 | 使用咨询、资料修改、普通反馈 | 8 小时 | 2 个工作日内闭环 |

SLA 为建议目标，需与实际排班、渠道 SLA 和用户承诺一致。

# 7. 技术与交付准备度

审阅结论（截至 2026-08-21） 项目已具备完整的业务域模型和可进入有限预发布联调的工程基础，但真实短信、支付/退款/打款、对象存储内容安全、实时聊天/推送与生产运维体系仍是上线前 P0。

## 7.1 已具备的核心能力

| 领域 | 当前基础 | 商业价值 |
| --- | --- | --- |
| 身份与权限 | 短信登录抽象、Web/原生会话、实名、管理员会话/MFA/RBAC、隐私与协议。 | 支撑可信供给与最小权限治理。 |
| 供给与商品 | 陪玩申请/审核、主页、服务/SKU、图片引用、可用时段、收藏与发现。 | 把非标能力结构化为可售服务。 |
| 订单与支付 | 服务端计价、预约、订单状态机、支付 Provider 抽象、回调幂等、超时任务。 | 降低超卖、错价和重复支付风险。 |
| 售后与评价 | 退款、投诉、证据、评价与聚合评分。 | 形成交易保障和长期信用。 |
| 财务 | 双录账、收益、负债抵扣、提现、对账。 | 建立佣金和陪玩收益的一致账务事实。 |
| 消息与运营 | 咨询/订单/客服会话、站内通知、客服工单、Outbox/Inbox。 | 支持履约沟通与运营触达。 |
| 移动端 | 买家与陪玩双角色主链路、订单/支付恢复、断网与状态反馈。 | 具备有限预发布联调基础。 |

## 7.2 最近一次内部验收记录

内部《Stage 9 验收》记录：Mobile 单元/契约测试 68 项通过；API 回归 50 项通过；Database 15 项通过；根项目测试 21 项通过；核心用户旅程 E2E 1 项通过；iOS/Android Expo Bundle 导出通过。该记录反映当时提交状态，不替代当前版本的持续集成结果或真实设备验收。

内部来源：apps/mobile/docs/stage-9-acceptance.md。计划书未重新执行全量测试。

## 7.3 生产发布前 P0

| P0 工作包 | 完成定义 |
| --- | --- |
| 真实交易渠道 | 短信、支付、退款、打款接入；回调验签、补单、对账、限额与灾备演练完成。 |
| 文件与内容安全 | 对象存储、授权上传/下载、病毒扫描、图片/音频审核、CDN 与生命周期清理完成。 |
| 实时与推送 | WebSocket 或经容量批准的轮询方案；APNs/FCM 送达与退订链路完成。 |
| 账号权利 | 手机号换绑、账号注销、个人数据导出与删除策略可用。 |
| 生产运维 | 正式域名/签名、监控告警、日志脱敏、备份/PITR、容量压测、应急预案完成。 |
| 原生验收 | iOS/Android 真机主链路、视觉、弱网、深链、支付回跳与无障碍验收完成。 |

## 7.4 技术策略

- 继续保持“服务端唯一事实源”：客户端深链、支付 SDK 返回值和本地缓存都不能直接修改订单/支付状态。

- 生产环境采用 PostgreSQL 16+ 作为交易与财务事实库；Outbox、Inbox、幂等键和调度任务支撑重试。

- 以配置管理佣金、超时、限额和审核规则，避免把运营政策写死在客户端或数据库结构里。

- 首阶段不过度微服务化；优先做可观测性、容量基线、备份恢复、权限审计与第三方渠道隔离。

# 8. 组织与团队规划

仓库未包含创始团队履历、公司主体与股权信息，因此本节给出能力拼图和首年配置建议；融资材料发布前必须用真实人员、全职状态、过往业绩和股权结构替换。

| 角色/能力 | 首年建议 | 关键责任 |
| --- | --- | --- |
| CEO/业务负责人 | 1 | 战略、融资、关键合作、经营结果与组织建设。 |
| 产品/运营负责人 | 1 | 供需策略、交易规则、指标体系、用户研究。 |
| 技术负责人 | 1 | 架构、研发效率、安全、稳定性与第三方渠道。 |
| 后端/平台工程 | 2–3 | 交易、财务、风控、运维与数据。 |
| 移动端/前端 | 2 | iOS/Android、管理后台与体验质量。 |
| 设计/内容 | 1 | 产品设计、品牌、运营物料和内容规范。 |
| 供给与城市运营 | 3–5 | 招募、审核辅导、活动、陪玩成功。 |
| 客服/审核/风控 | 3–6（分阶段） | 审核、售后、内容安全、欺诈与应急。 |
| 财务/法务/人事 | 外包 + 1 综合 | 支付结算、税务、合同、合规与行政。 |

## 8.1 组织原则

- 运营与风控共同拥有增长门槛：供给数量、GMV 不得绕过审核和售后红线。

- 产品、技术、客服每周共同复盘订单异常，规则变更形成版本、指标和回滚方案。

- 财务账务与业务订单由不同权限角色复核；生产密钥、后台权限与打款审批职责分离。

- 核心负责人激励与长期指标绑定：复购、贡献毛利、售后率和平台安全，而非单一 GMV。

## 8.2 融资前必须补充的团队材料

| 资料 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 核心成员 | 姓名、全职状态、岗位、相关产品/游戏/交易平台经验、可验证成果。 |
| 股权结构 | 创始人、员工期权池、历史投资人、代持/质押/对赌情况。 |
| 主体与资质 | 公司注册、知识产权、域名/商标、合同主体、税务与许可/备案路径。 |
| 投入与资产 | 已投入资金、代码/设计归属、第三方素材授权、服务器和渠道账号归属。 |

# 9. 财务计划与融资用途

## 9.1 基准情景的底层假设

| 假设 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均月付费买家 | 6,000 | 25,000 | 75,000 |
| 每付费买家月均订单 | 1.25 | 1.45 | 1.65 |
| 平均客单价 | 59 元 | 62 元 | 66 元 |
| 佣金率 | 18% | 18% | 18% |
| 增值收入 | 18 万 | 80 万 | 240 万 |
| 计算公式 | 月付费买家 × 月均订单 × 客单价 × 12 | 同左 | 同左 |

内部模型；不代表已存在用户、订单或收入。

## 9.2 三年损益摘要（人民币万元）

| 项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| GMV | 531 | 2,697 | 9,801 |
| 佣金收入 | 96 | 485 | 1,764 |
| 增值收入 | 18 | 80 | 240 |
| 平台净收入 | 114 | 565 | 2,004 |
| 直接成本 | 24 | 95 | 320 |
| 毛利 | 90 | 470 | 1,684 |
| 研发与基础设施 | 320 | 390 | 480 |
| 运营/客服/审核 | 180 | 310 | 480 |
| 市场与销售 | 150 | 260 | 430 |
| 管理/合规 | 90 | 70 | 170 |
| EBITDA | -650 | -560 | +124 |

四舍五入可能造成尾差；未计融资成本、所得税、折旧摊销及潜在股份支付。

基准情景：GMV、净收入与 EBITDA

图示单位：人民币百万元。

## 9.3 第三年敏感性

| 情景 | 年度 GMV | 平台净收入 | EBITDA | 主要触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 5,500 万 | 1,140 万 | -400 万 | 付费买家/频次低于计划，CAC 较高。 |
| 基准 | 9,801 万 | 2,004 万 | +124 万 | 供给密度、复购和 18% 佣金按计划实现。 |
| 进取 | 1.50 亿元 | 3,100 万 | +850 万 | 区域复制顺利，增值收入与自然增长占比提升。 |

## 9.4 融资建议与资金用途

建议方案 融资人民币 1,200 万元，预计覆盖 18–24 个月；目标不是用补贴购买 GMV，而是完成生产化、验证单位经济并形成可复制的供给运营系统。

| 用途 | 占比 | 金额 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品研发与基础设施 | 32% | 384 万 | 真实渠道、文件安全、实时推送、监控备份、原生发布。 |
| 供给与城市运营 | 25% | 300 万 | 种子供给、审核辅导、试点运营与陪玩成功。 |
| 市场与增长实验 | 25% | 300 万 | 内容/达人/社群渠道、归因、转介绍和增长验证。 |
| 合规、客服与风控 | 10% | 120 万 | 法律合规、审核、客服、反欺诈和应急。 |
| 流动性与预备金 | 8% | 96 万 | 渠道保证金、突发事件和经营缓冲。 |

# 10. 里程碑、风险与关键决策

## 10.1 18 个月里程碑

| 时间 | 产品/技术 | 运营/商业 | 验收门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 月 | 关闭真实渠道、文件安全、监控备份与真机验收 P0。 | 100–200 名种子陪玩，邀请制买家。 | 支付/退款/提现/售后演练；零金额差异。 |
| 4–6 月 | 正式发布，完善风控、客服看板和归因。 | 2–3 个圈层试点，打磨服务标签。 | 首单转化、30 日复购、售后率达到内部门槛。 |
| 7–12 月 | 提升性能与自动化审核辅助。 | 复制到更多圈层/城市，扩大自然增长。 | 平均月付费买家接近 6,000；贡献模型成立。 |
| 13–18 月 | 数据平台与供给经营工具。 | 区域复制；评估第二游戏。 | CAC 回收、供给留存、复购和治理成本可复制。 |

## 10.2 主要风险与缓释

| 风险 | 预警指标 | 缓释措施 |
| --- | --- | --- |
| 供需冷启动失败 | 有效时段覆盖低、咨询响应慢、下单转化低 | 先供给后买家；只做高频时段与少数服务标签；城市/圈层密度门槛。 |
| 获客成本过高 | CAC 回收期拉长、首单补贴依赖 | 内容/社群/转介绍并行；按 cohort 关停低质量渠道。 |
| 履约和售后恶化 | 拒单/超时/退款/投诉上升 | 阶梯权益、超时处罚、服务承诺模板、客服 SLA 与复盘。 |
| 内容与人身安全 | 违规词、私下交易、骚扰举报 | 成年供给、内容审核、站内留痕、快速限制和执法协作流程。 |
| 支付与资金风险 | 账务差异、重复回调、提现异常 | Provider 隔离、幂等、双录账、对账、限额和审批分离。 |
| 生产稳定性 | 错误率、P95、任务积压、推送失败 | 可观测性、容量压测、备份恢复、降级和演练。 |
| 监管变化 | 备案/未保/算法/数据要求变化 | 合规负责人 + 外部律师；产品开关、规则版本和审计证据。 |
| 单游戏集中 | 游戏热度与政策冲击 | 先验证运营模型；第二游戏设立数据化立项门，不盲目扩张。 |

## 10.3 当前最重要的六个决策

- 确认公司主体、创始团队、股权与代码/商标/素材知识产权归属。

- 确认成年供给与买家未成年人策略，并完成法律合规评审。

- 选择真实短信、支付、退款、打款、对象存储、内容安全和推送渠道。

- 确定首个试点城市/圈层、种子供给名单、服务标签与首批买家来源。

- 冻结佣金、退款、超时、投诉和提现规则，以及对应用户协议与客服口径。

- 批准基准预算、18 个月里程碑和“继续/调整/停止”阶段门。

# 附录 A｜关键 KPI 定义

| KPI | 定义 | 管理用途 |
| --- | --- | --- |
| 有效供给 | 审核通过、至少一个在售服务且未来 7 天有可约时段的陪玩。 | 衡量真实可成交供给，而非注册数。 |
| 月付费买家 | 当月完成至少一笔成功支付且未全额退款的去重买家。 | 财务模型核心驱动。 |
| 支付转化率 | 成功支付订单数 ÷ 有效订单预览用户数。 | 定位价格、信任与支付阻力。 |
| 完成率 | 完成并确认订单数 ÷ 成功支付订单数。 | 核心履约质量。 |
| 30 日复购 | 首单后 30 日内再次成功支付的买家占比。 | 验证服务价值与 LTV。 |
| 有效售后率 | 进入退款/投诉且平台认定有效的订单 ÷ 完成订单。 | 衡量质量与治理成本。 |
| 贡献毛利 | 平台净收入减支付、短信、云资源、退款损耗等直接变量成本。 | 决定可承受 CAC。 |
| CAC | 获客相关费用 ÷ 新增首付买家。 | 评价增长效率。 |
| 供给 90 日留存 | 首个在售日后第 90 天仍为有效供给的比例。 | 评价陪玩经营价值。 |

# 附录 B｜主要资料来源

- 中国音像与数字出版协会｜《2025 年中国游戏产业报告》正式发布

- 国务院/教育部｜《未成年人网络保护条例》

- 国家互联网信息办公室｜《互联网信息服务算法推荐管理规定》

- 中国政府网｜《网络数据安全管理条例》

- 工业和信息化部｜关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知

# 附录 C｜内部依据与待补资料

内部依据包括：PRD V2.0、数据库 Schema，以及身份、商品、订单支付、售后、财务、客服通知、文件存储和移动端 Stage 9 验收文档。

| 待补资料 | 用途 |
| --- | --- |
| 公司全称、注册地址、股权结构、融资历史 | 封面、公司介绍、投资条款与法律尽调。 |
| 创始团队真实履历与全职状态 | 团队章节与关键人风险判断。 |
| 已投入资金、合作方、测试用户、试点圈层与种子供给 | 验证执行基础，并校准市场进入与审核产能。 |
| 真实渠道报价与税务意见 | 替换短信、支付、存储、审核、打款和税费假设。 |
| 目标融资金额、估值、出让比例与资金到账计划 | 形成正式融资版本。 |

免责声明 本文件为商业讨论与内部规划材料，不构成投资、法律、税务或监管意见。所有预测均受市场、团队、渠道与政策变化影响；对外使用前应完成财务、法律和数据核验。